经营权竞买须知

（项目编号：QT2024-9）

龙岩市产权交易中心有限公司（以下简称“本公司”）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，为本次经营权出让提供服务，现将有关事项告知如下：

一、公开竞价、报名、时间、地点

竞价时间：2024年3月30日9时

竞价地点：龙岩市公共资源交易中心五楼3号交易厅（交易厅3）

报名时间：即日起至2024年3月29日16时(节假日除外)

报名地点：新罗区莲西路市公共资源交易中心八层

联系电话：0597-2688591  2688592

二、标的基本情况

详见公告。

三、竞买人资格

1.中华人民共和国境内合法成立并有效存续的企业法人、其他经济组织，且经营范围含停车场服务。

2.未被列入全国法院失信被执行人名单。

四、竞买保证金

1.竞买人需向本公司缴纳竞买保证金，且保证金必须于报名截止日16时前汇到本公司指定账户(开户行：厦门银行股份有限公司龙岩分行，户名：龙岩市产权交易中心有限公司，账号：80110120420000825)。注意：保证金缴交方式仅限银行转账，且报名参加的竞买人与缴纳保证金的名称要一致。

2.若竞买成功，竞买人即成为竞得人。竞得人必须当场与本公司签订《成交确认书》，并于成交之日起3个工作日内与龙岩市城市管理局（以下简称“实施机构”）签订《经营权出让协议》。

3.竞得人的竞买保证金可充抵成交款，凭实施机构书面通知转入指定账户。

4.未报名成功和未成交的竞买保证金，在项目结束后五个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞买手续

1.意向竞买人报名时应提供的材料：

（1）应提供法人营业执照、法定代表人或负责人身份证，法定代表人无法亲自办理竞买手续的还应提供授权委托书及代理人的身份证（复印件加盖公章）；

（2）签署完整的承诺书。

2.报名方式：本项目不接受信函、电子邮件及口头报名。凡参加经营权竞买的意向人必须在报名截止日前到龙岩市产权交易中心有限公司申请报名。

六、竞买程序

1.竞买人必须在竞价开始之前凭保证金转账凭据复印件和身份证明办理领取号牌手续，每面号牌进场1—3人，现场举手竞买，一律视为无效。

2.本次经营权出让采用公开竞价（拍卖：正向多次报价，不低于起始价）、价高者得的方式确定竞得人。

3.加价幅度拟定为每举一次牌加10万元，允许跳价，但每次报价的增价幅度不低于10万元的整数倍（含1倍），拍卖师有权视现场情况调整加价幅度。

4.确定竞得人的规则：以增价方式进行竞价时，先由拍卖师报出起始价后，竞买人可举牌应价或按拍卖师宣布的加价幅度加价应价。竞买人一旦举牌应价，不得撤回，当其他人有更高应价时，其应价即丧失约束力。直至无人继续加价后，最后应价由拍卖师喊三次并击槌表示成交，即当前最高报价的竞买人成为竞得人。

5.竞得人与实施机构签订《经营权出让协议》即成为经营者。

6.因不可预见的原因导致上述出让方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它交易规则和方式，竞买人对此不得有异议。

七、交易服务费

本项目向竞得人收取14万元的交易服务费，交易服务费应在成交之日起三个工作日内付清。

八、付款方式

在双方签订《经营权出让协议》后60个日历日内或实施机构同意的其他期限内将成交款支付至实施机构指定账户。

九、税费承担

1.经营者必须按实施机构等相关部门的实际需要签订管理协议并缴纳有关费用、押金等。经营行为及经营期间应缴交的税费根据国家法规各自承担；水电费等其他经营费用均由经营者自行承担，并负责及时缴交。

2.竞得人必须在签订成交确认书之日起7个工作日内将实施方案咨询费50万元、停车位规划编制费127万元、评估费14万元分别支付给福建省闽招咨询管理有限公司、福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司、福建金诺土地房地产资产评估有限公司。

3.竞买人自行承担参加本项目相关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

十、标的、风险提示及移交

（一）意向人在报名之前，应自行实地踏看了解标的现状。均以各资产交付使用时的实际状况（含手续现状）参与竞价，标的的数量、品质、面积等状况以现状为准。意向人参加竞价，视为无异议，并对标的存在或可能存在的瑕疵表示认可，并承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由其自行承担。竞得人不得以任何理由降低成交金额，也不得以任何理由要求毁约。意向人一旦报名成功，即视为同意前述条款。

### （二）主要建设内容

主要建设内容包括存量资产经营权获取及存量资产提升改造两部分。

存量资产经营权获取主要内容为龙岩市城市管理局拟公开交易的龙岩市中心城区路内7408个（主干路4090个，次干路3318个）停车泊位，经营权价值为32388.73万元。

存量资产提升改造内容包括路内停车位收费公示牌安装、智慧化停车设施（含停车收费管理硬件设施、智慧停车管理平台系统）等，具体提升改造详见实施方案。

1.路内停车泊位改造

路内停车泊位改造主要是停车标识牌安装。

（1）收费标志牌工程

本项目改造部分按每条街道设2个收费公示牌。建设单位应严格遵守价格法律法规，自觉规范价格行为，合法经营。停车位所要严格落实明码标价制度，在醒目位置设置明码标价公示牌或公示栏，标明停车位的名称、收费标准、定价主体、收费依据、计费方式、免费时段、价格举报电话等，接受社会监督。路内停车收费公示牌采用“白底黑字”样式，如图所示：

| 龙岩市中心城区XX停车场（点）收费公示 |
| --- |
| P | 类别 |  |
| 停车场经营企业名称： | 统一社会信用代码： |
| 价格管理形式：政府定价 | 停车(泊)位数量： 辆 |
| 收费依据 | 龙发改规〔2023〕2号 |
| 收费标准 | 1.30分钟内(含30分钟)免费； 1.白天时段7.00~22.00（含）1小时（含）为3元/辆次，超出一小时的每小时加收2元/辆次； 2.夜间时段22.00~次日7.00（含）免费； 3.连续停放24小时最高收费30元/辆次。 |
| 免费条件 | 1.执行任务的军车、警车、消防车、救护车； 2.执行应急抢险救灾任务的车辆； 3.由持残疾证的残疾人本人驾驶的合法残疾人专用车辆； 4.党政机关，群团机关和法律法规授权的具有公共事务管理职能的机构，办公时间对外来办事车辆提供停放服务的； |
| 投诉电话：12315 客服电话： 经营管理方： |

2.智慧化停车设施建设

（1）停车收费管理硬件设施

停车收费管理硬件设施主要有路牙机、低位视频桩、高位视频设备及地磁等几种。本项目以路牙机为主、地磁为辅，根据各个车位实际情况可选用不同的硬件设施。

①无源低位视频停车管理设备（路牙机）

无源低位视频停车管理设备是基于雷达和机器视觉多传感融合的无线低功耗视频产品，应用在城市道路停车场景，用于前端车辆检测和车牌识别。无源低位视频停车管理设备安装在路牙两侧，贴路牙安装，灵活支持车位左右侧安装。无源低位视频停车管理设备因为装在路牙石上，行内也称路牙机。

②智能车位视频桩（低位视频桩）

车位视频桩是位于路侧停车位旁的木桩类设备，带有摄像头，可以对停车位的车辆进行拍照、车牌识别、停车时间计算等功能，可以实现停车位的联网监控、统一管理、统一收费等功能。

③高位视频摄像机方案（高位视频桩）

高位视频摄像机是位于道路两侧竖立高杆，并向道路方向延伸出去，采用多摄像头拍摄近处和远处的车位视频。前端车位管理设备通过视频分析技术判断泊位状态、识别进出停车区域的车辆并对车辆进行抓拍，获取车牌号、车牌颜色等车辆特征信息并识别泊位号，系统自动生成停车记录和账单，极大提升管理效率。

④地磁加手持PDA方案

地磁传感器是位于停车位上的传感类设备，其功能为：当驾驶员把车辆停在车位上，地磁传感器能自动感应车辆的到来并开始计时；待车辆要离开后，传感器会把车位空闲的信号传输给控制中心。停车泊位现场收费管理员使用手持PDA机根据实际情况记录停车车辆相关信息（停车时间，车牌，泊位编码，预缴费额）；现场收费管理员使用手持PDA机，并打印收费凭证。

（2）智慧停车管理平台系统

①项目整体需求

A.统筹龙岩市中心城区路内外公共停车泊位运营管理，形成统一的停车管理模式。

B.加速城市直接管理的路内停车位信息化改造，形成路内停车泊位数据的联网管理，提升自有停车泊位管理效率和能力，支持ETC支付、停车导航等服务。

C.建设一体化停车大数据运营系统，激活公共停车资源，实现停车数据资源开放共享。

D.构建龙岩市中心城区城市静态交通大脑，通过大数据应用与分析，合理决策与规划静态交通建设。

E.以技术提升停车经营管理的整体水平，形成统一的停车管理、服务、数据标准。

F.“以居民为中心”，提升民众的出行停车体验，为车主提供停车导航、路内停车一体化等服务体验。

G.面向政府行政主管部门实现对龙岩市中心城区停车资源信息和运行情况的实时监控与管理。

②平台及软件建设要求

平台功能应包括龙岩市中心城区智慧停车泊位项目所涉及的路内停车资源，必须接入路内停车业务板块，实现统一运筹管理，该平台为总控中心监控大屏提供实时运营数据，帮助管理者随时了解项目运营情况。

提供城区路内停车的平台支持，所有路边停车泊位联网化管理，通过平台规范路边停车缴费流程，支持现金、POS机、APP&微信&支付宝在线支付等多样化的支付方式，根据智能视频检测的停车时间生成停车订单，实现停车非税收入的管控。联网后可获取每个路段停车余位数据并通过平台对外发布，提升车主停车体验；提供多样化的数据报表、数据分析、设备管理、收费人员管理、人员排班、收费对账、收费策略等管理功能，提升龙岩市中心城区停车管理水平。

### 3.建设期

本项目提升改造建设期原则上不超过1年。

## （三）主要风险识别

本项目投资额较大，实施周期长，涉及的利益相关者较多，社会影响面较大，全面识别和妥善处理项目全生命周期中的各种风险是实现项目落地、维护公共利益的重要保障。本项目风险识别和分析如下：

### 1.信用风险

政府信用风险：是指政府出具的承诺无效、已发布政策的变更等导致的对经营者正在进行的项目造成损失。该风险由政府部门承担。

经营者信用风险：指经营者违背已发出的承诺、签订的协议/合同等对政府造成损失。该风险由经营者承担。

### 2.政治风险

（1）政府干预：指为了促进市场发育、规范市场运行，政府对社会经济总体的调节与控制。该风险由政府部门承担。

（2）公有化风险：是指中央或地方政府暂停项目建设或运营维护。该风险由政府部门承担。

（3）政治/公众反对：由于各种原因导致公众利益得不到保护或受损，从而引起政治甚至公众反对项目建设所造成的风险。该风险在前期规划工作阶段未充分考虑政治局面或公众利益而招致反对的，由政府部门承担；该风险在项目建设过程中产生、对公众造成影响而招致反对的，由经营者承担。

### 3.决策风险

政府决策风险，主要表现前期准备工作不足，主要源于政府所承担的工作，或者是政府自身的行为举措，经营者对上述风险的掌控能力弱。由政府承担相应风险，可以强化政府责任意识，充分发挥政府在资源配置和组织协调方面的明显优势，有效防范风险。

### 4.运营成本及质量风险

（1）在运营过程中由于运营成本超支、运营维护不达标、运营不当造成设备故障及投诉风险；

（2）在运营过程中管理不当造成环境污染、安全事故等而导致所提供的产品和服务质量不达标，以及有其他导致合同约定变更的风险。

### 5.政策法规风险

政策风险主要来自三个方面：一是国家政策影响区域经济的发展，包括地方政策对项目所在区域的改变，从而影响项目实施；二是国家由于某种政治或经济政策上的原因，对所实施的行业发生政策法规的变化；政策变化最终影响经营者的经营成本和收入，从而影响项目的获利水平。

### 6.不可抗力风险

不可抗力风险通常分为两类：①因自然因素导致的不可抗力风险：由于不能预见的自然灾害（如地震、洪水等）、病疫等事件导致本项目失败或收益大幅度减少的风险。②因非自然因素导致的不可抗力风险：由于不可合理预见的战争、暴乱、罢工等事件发生导致本项目失败或收益大幅减少的风险。

（四）经营期内，因政府部门或不可抗力原因取消停车泊位或收费、 收回停车位所涉及的路段（含配套的经营设施）、暂停收费等情况导致经营数量发生变化，经营者应无条件按政府要求予以响应，对经营者造成的损失，由政府部门补偿经营者的损失。可采用以下方式解决：

1.根据经营范围变化情况，补充同等数量和等级的停车泊位至经营者，经营期限与原车位经营剩余期限保持一致。

2.经营者的损失按经营权出让时资产评估报告中针对不同收费标准停车泊位的评估数据，结合剩余使用期限或暂停收费期限确认的经营权价值。

（五）经营权标的如在交割时遇特殊情况而本公司无力协调的或由于不可抗力的原因而影响正常移交的，本公司不承担由此造成的一切损失。

十一、违约责任

竞得人逾期未与本公司签订《成交确认书》、或未与实施机构签订《经营权出让协议》、或未按本须知规定出让价款及交易服务费，均属竞得人的违约行为，竞得人在违约行为发生之日起7日内仍未履行义务的，即视为竞得人放弃经营资格，竞得人无权要求退还已缴纳的保证金，同时本公司可以根据实施机构的要求重新挂牌竞价或退回实施机构。本公司重新组织挂牌竞价后，新成交价低于原成交金额的，本公司有权根据有关法律法规的规定向本次违约竞得人要求赔偿。

十二、注意事项

1.竞价时以标的现状进行增价竞买，提供的清单仅供参考，面积增减不调整成交价及交易服务费。若对标的资料有异议或者需要实施机构说明的，应当于报名截止日前一个工作日书面提出，由实施机构或本公司在报价前作出解释说明。

### 2.调整衔接边界条件

#### （1）应急处置

经营者在运营维护期内应定期制定并向实施机构提交运营计划，运营计划应包含发生紧急事件时采取的应急措施和应急预案。包括不限于自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件。突发事件发生后，经营者应当立即启动应急处理程序，根据突发事件应对管理职责分工向有关部门报告，并将应急处理结果通报项目实施机构。

#### （2）临时接管

在本项目合作期内，经营者如出现以下违约行为，项目实施机构或政府指定的其他机构有权根据经营权出让协议相关条款的规定，对本项目实施临时接管：

①因管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

②严重影响社会公共利益和安全的；

③法律法规禁止的其他行为；

政府临时接管后负责项目日常的运营维护，待经营者改进缺陷后，转交给经营者。政府因临时接管项目所产生的一切费用，由经营者承担。

3.经营者在经营期间应服从实施机构等有关部门的监管。

### 4.运营评价

运营评价分为定期运营评价和随机运营评价，实施机构通过定期运营评价和随机运营评价相结合的方式，对经营者的运营情况进行评价。评价结果与本项目经营权出让协议违约条款相结合，出现违约情况时按经营权出让协议约定处理。

（1）定期运营评价

定期运营评价自进入运营期之日起，每一年组织一次。

（2）随机运营评价

随机运营评价在每个评价期内随机进行，由实施机构根据实际情况需要决定是否组织。定期运营评价和随机运营评价应当分别开展，间隔期一般不少于6个月/次。

5.竞买人自行承担实地踏看了解标的现状过程及路途等的一切安全责任和相关的费用。

6.其他未尽事宜详见《经营权出让协议》（格式合同）。

7.因不可预见的原因导致上述交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它交易规则和竞价方式，竞买人对此不得有异议。

十四、特别提示

1.举牌报价，认牌不认人，竞买人应妥善保管好号牌，如有遗失，应及时向龙岩市产权交易中心有限公司工作人员报失，重新办理领牌手续，否则后果自负。

2.公告内容等如有更正修改，公告将在龙岩产权交易网（http://www.lycqjy.com）、龙岩市公共资源交易中心网站（https://ggzy.longyan.gov.cn）上发布，意向竞买人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。意向竞买人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。

3.有需要通知事项时，本公司以竞买人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）通过邮寄方式或语音、短信的方式通知竞买人，即使竞买人不签收或未收到通知，均视为竞买人已收到通知，并以本公司发出通知（通知单日期和邮戳日期为准）后的第二天视为送达之日，由此造成的后果由竞买人自行负责。竞买人成为竞得人参照此条款执行。

龙岩市产权交易中心有限公司

2024年3月22日