基本建设项目竣工财务决算审计服务合同

甲方：龙岩市新罗区住房和城乡建设局

乙方：

兹由甲方委托乙方对甲方建设项目（2019年龙岩中心城区社区基础设施提升改造工程项目）进行竣工财务决算审计，经双方协商，达成以下约定：

一、审计的目标和范围

乙方接受甲方委托，对甲方建设项目(2019年龙岩中心城区社区基础设施提升改造工程项目)进行竣工财务决算审计，对项目出具符合项目竣工财务决算要求的审计报告。

二、甲方的责任

1.提供竣工财务决算的依据材料，主要包括：建设合同、工程结算等有关资料、有关的财务核算制度、办法。

2.确保乙方不受限制地接触其认为必要的甲方内部人员和其他相关人员。

3.为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。

4.按照本合同的约定及时足额支付服务费用。

5.乙方的审计不能减轻甲方及甲方管理层的责任。

三、乙方的责任

1.按照约定时间完成审计工作，出具审计报告。

（1）乙方必须在签订本次竞价《成交确认书》后5个工作日内与甲方单位经办人员对接签订本合同并安排人员进场。

（2）自委托方提供完整的竣工财务决算依据材料后，40个工作日内出具符合项目竣工财务决算要求项目（2019年龙岩中心城区社区基础设施提升改造工程项目）的正式审计报告，同时提交同口径电子档数据。无正当理由不得拖延。非乙方原因造成竣工财务决算工作延迟，经双方另行协商确定。

2.在审计过程中发现账务处理存在错误的，应提出修改意见或建议，并进行更正。已开票未结转的应列出明细补结转，有多付或少付款工程款的项目应备注明细。

3.乙方及工作人员对在执业过程中知悉的商业秘密负有保密责任。除法律另有规定外，未经被甲方同意不得将甲方的资料泄露给其他单位或个人，并承担由此引起的法律责任。

4.乙方的审计工作或者审计质量不符合统一工作要求，甲方可要求补充相关资料或者重新审计；审计质量存在较大问题的，甲方有权少付费或不付费，或者更换会计师事务所重新审计。

5.乙方工作人员违反有关法律法规，与企业及相关人员串通，弄虚作假，出具不实或虚假内容的审计报告的，甲方将通报有关部门依法予以处罚,并予以调整更换。

6.如若报告出具前，乙方失去了相关审计资格，导致拟出具的报告不能使用则视同乙方未实际执行审计，自动解除与甲方的本审计合同，乙方无条件同意。

四、服务收费

1.根据项目编号为（    ）的竞价《成交确认书》，乙方服务费用总额为含税人民币      元，大写人民币      元整。

2.乙方出具经甲方确认的项目竣工财务决算审计报告，并开具服务费用总额相应的普通发票后，按成交价一次性付清审计费用。

3.与本次审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等）由乙方承担。由于无法预见的原因，发生的与本次委托事项有关的其他费用，由双方协商解决。

五、审计报告和审计报告的使用

乙方按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)文件规定的格式和类型出具审计报告。

六、本合同的有效期间

本合同自签署之日起生效。

七、合同事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响审计工作如期完成，或需要提前出具审计报告，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八、终止条款

1．如果根据乙方的职业道德及其他有关专业职责、适用的法律法规或其他任何法定的要求，乙方认为已不适宜继续为甲方提供本合同约定的审计服务，乙方应当向甲方做出合理说明，取得甲方书面同意后方可终止履行本约定书。

2．在本合同终止的情况下，乙方有权就其于终止之日前对约定的审计服务项目所做的工作收取合理的费用。

九、违约责任

签约双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。审计目的为正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果。项目竣工财务决算应当数字准确、内容完整。如发生重大差错将按每发现一处扣减审计费1000元，同时作为委托方选聘审计单位的参考依据。逾期完成审计报告的，每逾期一天应支付违金1000元。

十、适用法律和争议解决

本合同适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本合同履行地为乙方出具审计报告所在地，因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷或争议（包括关于本合同条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方协商确定采取以下第1种方式予以解决：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）提交仲裁委员会仲裁。

十一、双方对其他有关事项的约定

本合同一式贰份，双方各执壹份；具有同等法律效力。

龙岩市新罗区住房和城乡建设局                        事务所

授权代表：（签名并盖章）             授权代表：（签名并盖章）